RÉPUBLIQUE GABONAISE

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE ET DE LA TRANSFORMATION LOCALE

NOTE CONCEPTUELLE OFFICIELLE

Plateforme Nationale de Pilotage Industriel

PNPI — Volet Industrie

| Version | 2.0 — Édition Stratégique |
| --- | --- |
| Date | 26 février 2026 |
| Classification | Document institutionnel — Diffusion restreinte |
| Statut | Soumis à validation du COPIL |

« Le PNPI n'est pas un projet informatique. C'est un instrument de politique industrielle et de souveraineté économique gabonaise. »

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le Gabon dispose d'une base industrielle parmi les plus structurées d'Afrique centrale, mais son administration industrielle reste l'une des plus fragmentées de la sous-région. Le délai moyen de traitement d'un dossier d'Agrément Technique Industriel (ATI) dépasse 45 à 60 jours, contre moins de 15 jours dans les pays comparables ayant digitalisé leurs procédures (Rwanda, Sénégal, Maroc).

Ce que le PNPI apporte concrètement

Réduction des délais ATI : 60 jours → moins de 15 jours (–75%)

Traçabilité : 100% de chaque action sur chaque dossier, dès le premier jour

Pilotage ministériel : Tableau de bord temps réel — le Ministre pilote l'industrie nationale depuis son bureau

Anti-corruption structurel : Élimination des contacts discrétionnaires dans le processus d'agrément

Leadership régional : Gabon positionné comme leader CEMAC de la gouvernance industrielle numérique

| –75% | >80% | < 3 ans | 100% | +145 M |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réduction délai ATI | Dossiers complets (cible) | Payback period | Traçabilité | ROI sur 5 ans |

| 330–360 M FCFA CAPEX (mise en place) | 110–130 M FCFA/an OPEX annuel (fonctionnement) | < 3 ans Payback period (retour sur investissement) |
| --- | --- | --- |

1. OBJET ET PÉRIMÈTRE

1.1 Objet

La présente note définit le cadre institutionnel, technique, organisationnel, financier et stratégique de la Plateforme Nationale de Pilotage Industriel (PNPI), système d'information souverain destiné à :

Dématérialiser les démarches prioritaires d'agrément et de suivi industriel

Centraliser l'ensemble des dossiers industriels dans un registre national unique

Outiller le Ministère de l'Industrie d'instruments de pilotage fiables et en temps réel

Éliminer les processus opaques et discrétionnaires qui nuisent à l'attractivité du Gabon

Préparer l'interopérabilité numérique avec ANPI, Douanes, DGI et Ministère du Commerce

1.2 Positionnement stratégique

Le PNPI s'inscrit dans trois cadres stratégiques convergents :

Agenda de la Transition (CTRI) : Modernisation de l'État, lutte contre la corruption, reddition de comptes

Stratégie Gabon Digital : Transformation numérique des services publics gabonais

Engagements de développement industriel : Diversification économique, création d'emplois, réduction des importations

« Le PNPI matérialise la promesse de rupture de la Transition dans le secteur économique. C'est l'instrument le plus visible et le plus immédiat de la réforme administrative industrielle. »

2. CONTEXTE, DIAGNOSTIC ET JUSTIFICATION

2.1 État des lieux quantifié

L'administration industrielle gabonaise présente aujourd'hui les caractéristiques suivantes :

| Indicateur | Situation actuelle | Cible PNPI |
| --- | --- | --- |
| Délai moyen de traitement ATI | 45–60 jours | < 15 jours |
| Taux de dossiers complets au 1er dépôt | Estimé à 30–40% | > 80% |
| Traçabilité des décisions | Nulle — registres papier | 100% |
| Visibilité sur le parc industriel | Partielle, non consolidée | Temps réel |
| Coordination inter-administrations | Zéro — visites séquentielles | Plateforme partagée |
| Données pour la décision ministérielle | Rapports trimestriels tardifs | Dashboard permanent |

2.2 Les cinq dysfonctionnements structurels

① Fragmentation des circuits — Un dossier ATI passe successivement dans plusieurs bureaux sans traçabilité ni délai contractuel. L'opérateur ne sait pas où en est son dossier.

② Opacité et discrétionnaire — L'absence de processus formalisé crée des espaces de discrétion qui favorisent les demandes informelles d'accélération, nuisant à l'égalité de traitement.

③ Perte de mémoire institutionnelle — Les mutations de personnel entraînent des pertes de dossiers. Une entreprise présente depuis 15 ans peut se voir demander des documents déjà fournis plusieurs fois.

④ Reporting non consolidé — Le Ministre reçoit des rapports trimestriels manuels, souvent obsolètes. Aucun outil ne permet de piloter l'activité industrielle nationale en temps réel.

⑤ Multiplication non coordonnée des contrôles — Un industriel peut recevoir en quelques semaines la visite non coordonnée de l'inspection du travail, de l'environnement, de l'industrie et des douanes, générant des coûts cachés significatifs.

2.3 Le coût du statu quo

| Poste de coût | Estimation annuelle | Statut |
| --- | --- | --- |
| Agents dédiés processus ATI (10 agents) | 60 M FCFA/an | Mesuré |
| Archives physiques, courriers, déplacements | 5–8 M FCFA/an | Estimé |
| Contentieux administratifs liés aux retards | Non mesuré | Réel |
| Valeur économique bloquée (200 dossiers × 30j × 300K/j) | 1,8 Mds FCFA/an | Calculé |
| Investissements perdus (image pays) | Non quantifié | Significatif |

CONCLUSION : Le statu quo coûte entre 1,5 et 2 milliards FCFA par an à l'économie gabonaise. Le PNPI représente un investissement de 350 M FCFA — soit moins de 6 mois du coût de l'inaction.

2.4 La fenêtre d'opportunité de la Transition

La Transition (CTRI) a déclaré la rupture avec les pratiques opaques de l'ancien régime

La modernisation administrative est un outil de légitimation et de crédibilisation de la Transition

Les partenaires financiers (BM, BAD, UE) attendent des projets structurants pour mobiliser leurs financements

La Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Congo lancent leurs propres plateformes industrielles numériques — le Gabon ne peut rester en retrait

3. BENCHMARKS AFRICAINS DE RÉFÉRENCE

Les pays ci-dessous ont réalisé des transformations comparables au PNPI dans des contextes similaires. Leur expérience démontre la faisabilité et le retour sur investissement.

Rwanda — Irembo

| Rwanda — Irembo | RÉFÉRENCE ABSOLUE |
| --- | --- |

100+ services gouvernementaux intégrés

Délai agrément industriel : 28 jours → 3 jours

Satisfaction usagers : 95%

Réduction coûts administratifs : 40%

ROI atteint en 18 mois

Budget : ~1,5 Mds FCFA

Rang Doing Business : Top 40 africain

Leçon pour le Gabon : Si le Rwanda, sans ressources naturelles, atteint le Top 40 grâce à la digitalisation, le Gabon peut atteindre le Top 20.

Sénégal — APIX/CFE

| Sénégal — APIX/CFE | MODÈLE FRANCOPHONE |
| --- | --- |

Contexte administratif francophone identique au Gabon

Création d'entreprise : 58 jours → 1 jour

Budget comparable : ~800 M FCFA

Déploiement en 14 mois

Agréments industriels intégrés dans le Plan Sénégal Émergent

Leçon pour le Gabon : Un système équivalent au PNPI peut être opérationnel en 14 mois dans un contexte administratif francophone identique.

Maroc — CRI Digital

| Maroc — CRI Digital | RÉFÉRENCE INTEROPÉRABILITÉ |
| --- | --- |

Interopérabilité avec 17 administrations en temps réel

Zone industrielle : 18 mois → 4 mois de procédures

API gouvernementale : Industrie + DGI + Douanes + Cadastre

Certification industrielle 100% en ligne

Leçon pour le Gabon : L'interopérabilité n'est pas une promesse lointaine. Le Maroc l'a réalisée en 3 ans. Le PNPI pose les fondations pour que le Gabon suive ce chemin.

Tableau comparatif synthétique

| Pays | Plateforme | Budget | Délai | Impact mesuré |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rwanda | Irembo | 1,5 Mds FCFA | 24 mois | Délai industriel : 28j→3j |
| Sénégal | APIX/CFE | ~800 M FCFA | 14 mois | Création ent. : 58j→1j |
| Maroc | CRI Digital | N.D. | 36 mois | Zone ind. : 18m→4m |
| Côte d'Ivoire | CEPICI | N.D. | 18 mois | –30% délai traitement |
| GABON (PNPI) | PNPI | 340–360 M FCFA | 12 mois | Cible : ATI 60j→15j |

4. OBJECTIFS

4.1 Objectif général

Mettre en place un système d'information industriel souverain, sécurisé et interopérable, permettant au Ministère de l'Industrie de piloter l'ensemble des processus d'agrément, de suivi et de conformité industrielle en temps réel, tout en offrant aux opérateurs économiques une expérience administrative de classe mondiale.

4.2 Objectifs spécifiques

| # | Objectif | Mesure de succès |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dématérialiser 100% des démarches ATI et dossiers prioritaires | 0 dossier traité hors plateforme à M12 |
| 2 | Réduire le délai ATI de 60 à < 15 jours | Délai mesuré mensuellement sur le dashboard |
| 3 | Atteindre > 80% de dossiers complets au 1er dépôt | Taux calculé automatiquement |
| 4 | Fournir un tableau de bord temps réel au Ministre | Dashboard opérationnel dès M7 |
| 5 | Tracer 100% des actions sur les dossiers critiques | Audit log exhaustif dès J1 |
| 6 | Constituer le Dossier Industriel Unique (DIU) | Registre complet à M12 |
| 7 | Préparer l'interopérabilité ANPI, DGI, Douanes | API Gateway avec stubs à M12 |
| 8 | Éliminer les contacts discrétionnaires | Zéro étape non tracée dans le workflow |

5. PÉRIMÈTRE PHASE 1 — MODULES DÉTAILLÉS

| Module 1 | Guichet Numérique Unique Industriel |
| --- | --- |

Portail de dépôt et de suivi accessible aux opérateurs industriels via navigateur web et mobile.

Création de compte opérateur avec vérification d'identité (NIFGABON, registre ANPI)

Formulaires intelligents adaptés au type d'activité avec guidage pas à pas

Vérification automatique de complétude en temps réel

Numéro de dossier unique et accusé de réception électronique

Suivi d'avancement par étape (tracking temps réel)

Notifications automatiques par email et SMS

Mode offline pour zones à connectivité limitée

Valeur ajoutée : Un opérateur de Franceville ou Port-Gentil dépose son dossier sans se déplacer à Libreville. Le taux de dossiers incomplets passe de ~35% à > 80%.

| Module 2 | Workflow d'Instruction et de Validation |
| --- | --- |

Cœur de la plateforme côté Ministère — circuit complet d'instruction d'un dossier.

Attribution automatique des dossiers selon la charge de travail

Séquençage : pré-instruction → technique → juridique → décision

Délais réglementaires configurables par type de dossier (SLA)

Alertes automatiques pour dossiers proches de la limite délai

Escalade automatique au supérieur si délai dépassé

Signature électronique multi-niveaux (agent → chef service → Directeur)

Génération automatique des décisions en PDF signés

Valeur ajoutée : Fin de l'arbitraire. Chaque dossier suit le même chemin dans les mêmes délais.

| Module 3 | Gestion des ATI (Agréments Techniques Industriels) |
| --- | --- |

Module spécialisé pour le processus ATI avec ses spécificités réglementaires.

Formulaires ATI par secteur : bois/forêt, mines, agroalimentaire, BTP

Vérification automatique de cohérence des données déclarées

Circuit multi-niveaux (Direction Technique → Juridique → Secrétariat Général)

Génération de l'ATI numérique avec QR code d'authenticité

Registre public de vérification des ATI (banques, partenaires)

Alertes de renouvellement automatiques (90/60/30 jours avant expiration)

Historique complet (modifications, renouvellements, suspensions)

Valeur ajoutée : Élimination de la falsification des ATI. Un QR code suffit pour vérifier l'authenticité.

| Module 4 | Dossier Industriel Unique (DIU) et Registre Central |
| --- | --- |

Mémoire institutionnelle permanente de chaque opérateur industriel au Gabon.

Fiche permanente par entreprise (identité, historique, agréments actifs)

Consolidation automatique de tous les documents — jamais perdus, jamais à refournir

Moteur de recherche avancé (secteur, région, taille, statut)

Base de référence pour les statistiques industrielles nationales

Export des données pour les besoins décisionnels

Valeur ajoutée : Fin de la perte de mémoire institutionnelle. Un nouvel agent a accès à tout l'historique instantanément.

| Module 5 | Dashboard Ministériel et Business Intelligence |
| --- | --- |

Tableau de bord décisionnel pour le Ministre, le SG, les Directeurs et leurs équipes.

Vue synthétique temps réel : dossiers, délais, taux de traitement

Cartographie industrielle du Gabon (GIS) par secteur et province

Indicateurs sectoriels : agréments par filière (bois, mines, agroalimentaire…)

Suivi KPIs nationaux : emplois industriels, valeur ajoutée, taux de transformation

Alertes décisionnelles : dossiers critiques, anomalies

Rapports automatisés exportables (PDF/Excel)

Prévisions et tendances basées sur les données historiques

Valeur ajoutée : Le Ministre pilote pour la première fois le secteur industriel national avec des données fiables et actualisées.

| Module 6 | Conformité Post-Agrément et Inspections Terrain |
| --- | --- |

Suivi de la vie de l'entreprise après l'obtention de l'agrément.

Calendrier d'inspections programmées automatiquement

Coordination inter-administrations (inspections conjointes)

Application mobile inspecteurs : rapport géolocalisé, photos, signature

Suivi des mesures correctives avec délais et alertes

Tableau de bord conformité sectorielle par province

Valeur ajoutée : L'agrément n'est plus un document qu'on délivre et oublie. La conformité est suivie dans le temps.

6. FONCTIONNALITÉS CLÉS ET VALEUR AJOUTÉE

6.1 Intelligence Artificielle — Pré-instruction automatique

Lecture et extraction automatique des informations des documents (PDF, scans) via OCR

Vérification de cohérence entre données déclarées et bases de référence

Calcul d'un score de complétude et d'un score de risque en < 2 minutes

Génération d'un rapport de pré-instruction pour l'agent humain

Technologie : LangChain + Mistral (open source français) + OCR Tesseract

Budget additionnel : 15–20 M FCFA | Gain : 3–5 jours de vérification → 2 minutes

6.2 Signature Électronique à Valeur Juridique (PKI)

ATI numériques ayant la même valeur juridique que les originaux papier

Horodatage certifié et infalsifiable de chaque décision

Vérification d'authenticité instantanée par QR code pour les tiers (banques, partenaires)

Élimination du marché des faux agréments et certifications

Prérequis : décret donnant valeur juridique à la signature électronique industrielle

6.3 Cartographie Industrielle Géospatiale (GIS)

Localisation de toutes les entreprises agréées par secteur, province et statut

Visualisation des clusters industriels et déserts industriels

Flux d'agréments et de renouvellements dans le temps

Corrélation agréments accordés / emplois créés (données CNSS)

Outil de politique industrielle — la carte que le Gabon n'a jamais eu

6.4 API Gateway — Socle d'Interopérabilité Future

Architecture permettant la connexion progressive avec les administrations partenaires

ANPI-Gabon : vérification automatique du registre des entreprises

DGI : vérification du statut fiscal des demandeurs

Douanes (SYDONIA) : vérification des importations d'équipements déclarés

CNSS : vérification des déclarations sociales

Dès la Phase 1 : stubs prêts, activation progressive par convention

7. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET SÉCURITÉ

7.1 Choix technologiques

| Composant | Technologie | Justification |
| --- | --- | --- |
| Backend API | FastAPI (Python 3.12) | Performance, maturité, écosystème IA/ML, open source |
| Base de données | PostgreSQL 16 | Robustesse, ACID, support JSON, open source, souverain |
| Frontend dashboard | Next.js 14 / React | Standard industrie, SSR, performance, maintenable |
| Application mobile | Flutter | Multi-plateforme (iOS + Android) depuis un seul code |
| Authentification | JWT + OAuth2 + MFA | Sécurité renforcée, standard international |
| IA documentaire | LangChain + Mistral | Open source français — souveraineté numérique |
| Conteneurisation | Docker + Compose | Déploiement reproductible et portable |
| CI/CD | GitHub Actions | Automatisation tests et déploiements |
| Monitoring | Prometheus + Grafana | Supervision temps réel, alertes |
| Migrations BDD | Alembic | Versionnage rigoureux du schéma de données |

7.2 Hébergement souverain

PRINCIPE INVIOLABLE : Les données industrielles stratégiques du Gabon ne transitent sur aucun serveur étranger. Le PNPI est hébergé sur infrastructure souveraine gabonaise.

Option 1 (recommandée) : Datacenter du Gouvernement Gabonais (si disponible et certifié)

Option 2 : Cloud souverain africain (AfricaCloud, Dimension Data Gabon)

Option 3 : Infrastructure dédiée hébergée localement avec redondance

7.3 Sécurité — Architecture multi-couches

| Couche | Mesures de sécurité |
| --- | --- |
| Accès | HTTPS/TLS 1.3 — MFA obligatoire — Rate limiting — RBAC 5 niveaux |
| Application | Validation entrées (injection SQL, XSS) — JWT rotation — Sessions limitées — AES-256 |
| Données | Audit log infalsifiable — Sauvegardes chiffrées quotidiennes — RPO < 24h / RTO < 4h |
| Audits | Pentest externe annuel — Revue code sécurité avant production — Formation agents |

8. RETOUR SUR INVESTISSEMENT ET JUSTIFICATION ÉCONOMIQUE

8.1 Tableau de ROI sur 5 ans

| Poste | Valeur annuelle |
| --- | --- |
| CAPEX (mise en place) | 340 M FCFA (one-shot) |
| OPEX annuel (fonctionnement) | 120 M FCFA/an |
| Économies directes (masse salariale, archives, contentieux) | 31–37 M FCFA/an |
| Valeur économique (accélération agréments, 10% attributabilité) | 180 M FCFA/an |
| TOTAL VALEUR ANNUELLE (conservateur) | 211–217 M FCFA/an |
| Payback period | 340 M / 217 M = 1,6 an après déploiement |
| ROI net sur 5 ans (5 × 217M − 940M) | +145 M FCFA minimum |

8.2 Impact sur l'attractivité internationale

Le PNPI contribue directement à l'amélioration de deux indicateurs internationaux mesurés :

B-READY Banque Mondiale : Indicateur "Obtention des licences d'affaires" directement impacté. Chaque gain de 10 rangs génère 2–3% d'IDE supplémentaires pour les pays d'ASS. Pour le Gabon : 50–100 millions USD d'investissements additionnels annuels potentiels.

Mo Ibrahim Index : Pilier "Efficacité des services publics" amélioré — signal positif pour les investisseurs institutionnels.

FORMULATION DÉCISIONNELLE : Le coût total du PNPI sur 5 ans est de 940 M FCFA. L'impact potentiel sur l'attraction des IDE représente 50 à 100 fois cet investissement annuellement. Ce n'est pas une dépense publique. C'est l'investissement à plus fort effet de levier disponible aujourd'hui pour l'économie gabonaise.

8.3 Modalités de financement envisagées

| Source de financement | Part estimée | Montant | Condition |
| --- | --- | --- | --- |
| Budget national | 40–50% | ~150 M FCFA | Décision COPIL |
| Banque Mondiale / IFC | 20–30% | ~80 M FCFA | Dossier Investment Climate |
| Union Européenne (PASE/PARCIP) | 15–20% | ~60 M FCFA | Éligibilité réforme administrative |
| AFD (modernisation admin. francophone) | 10–15% | ~45 M FCFA | Convention France-Gabon |
| BAD (Technologies pour l'Afrique) | 10–15% | ~40 M FCFA | Dossier TTA soumis |

La part du budget national peut être réduite à 150–170 M FCFA si les partenaires financiers sont mobilisés en parallèle. Le PNPI est un catalyseur de financement international, pas une charge budgétaire.

9. BUDGET DÉTAILLÉ

9.1 CAPEX — Décomposition poste par poste

| # | Poste | Description | Montant FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cadrage et conception | UX/UI, architecture, spécifications, maquettes | 28–35 M |
| 2 | Développement Backend | API FastAPI, BDD PostgreSQL, workflows, sécurité | 65–80 M |
| 3 | Frontend Dashboard | Next.js, tableaux de bord, cartographie GIS | 45–55 M |
| 4 | Application Mobile | Flutter (iOS + Android), mode offline, géolocalisation | 28–35 M |
| 5 | Module IA Documentaire | OCR + NLP pré-instruction automatique | 15–20 M |
| 6 | Signature Électronique (PKI) | Infrastructure clés, intégration, certification | 20–25 M |
| 7 | Infrastructure et Hébergement | Serveurs, CDN, stockage, redondance, setup | 42–55 M |
| 8 | Intégrations et API Gateway | Stubs ANPI, DGI, Douanes + architecture interopérabilité | 22–28 M |
| 9 | Sécurité et Audit initial | Pentest, hardening, configuration MFA | 15–20 M |
| 10 | Formation | 50+ agents, présentiel + e-learning | 18–22 M |
| 11 | Conduite du Changement | Communication, accompagnement, sensibilisation PME | 12–15 M |
| 12 | Tests, Recette, Déploiement | UAT, tests de charge, go-live, hypercare | 15–20 M |
| 13 | Documentation et Transfert | Manuels, formation formateurs, code source | 8–10 M |
| 14 | Contingence (10%) | Aléas et imprévus | 33–40 M |
|  | TOTAL CAPEX | Scénario de référence : 340–360 M FCFA | 366–460 M |

9.2 OPEX annuel

| Poste | Description | Montant/an |
| --- | --- | --- |
| Maintenance applicative | 2–3 développeurs demi-temps | 40–50 M |
| Hébergement et infrastructure | Datacenter, licences, CDN | 20–30 M |
| Support utilisateurs | Hotline N1/N2, assistance agents | 15–20 M |
| Évolutions fonctionnelles | Nouvelles fonctionnalités, adaptations | 20–25 M |
| Sécurité continue | Pentest annuel, veille, mises à jour | 10–15 M |
| Formation continue | Nouveaux agents, nouvelles fonctionnalités | 5–8 M |
| TOTAL OPEX | Scénario de référence : 120–130 M FCFA/an | 110–148 M |

9.3 Validation du budget par les comparatifs de marché

Irembo Rwanda : 1,5 Mds FCFA pour 100 services → PNPI est ~4x moins cher pour un périmètre spécialisé. ✅

CFE Sénégal : ~800 M FCFA périmètre plus large → PNPI ~50% moins cher. ✅

Cabinet international (Deloitte/Capgemini) : 600 M–1 Mds FCFA pour équivalent → PNPI 40–50% d'économie. ✅

10. PLAN DE MISE EN ŒUVRE (12 MOIS)

| Phase | Mois | Activités principales | Livrable clé |
| --- | --- | --- | --- |
| M1–M2 CADRAGE | Mois 1–2 | Spécifications, UX/UI, architecture, constitution équipe | Cahier des charges validé + maquettes |
| M3–M5 BUILD MVP | Mois 3–5 | Développement Modules 1–3 (Guichet, Workflow ATI, DIU) | MVP fonctionnel + tests |
| M6–M7 PILOTE | Mois 6–7 | Pilote opérationnel ATI + dashboard avec données réelles | 50 dossiers ATI traités sur la plateforme |
| M8–M10 STABILISATION | Mois 8–10 | Modules 4–6 (BI, Conformité, Admin), montée en charge | Plateforme complète opérationnelle |
| M11–M12 EXTENSION | Mois 11–12 | Formation complète, transfert de compétences, bilan, V2 planifiée | 100% dossiers ATI sur la plateforme |

Critères de passage de phase

Passage M2→M3

Cahier des charges signé

Équipe projet constituée et opérationnelle

Infrastructure de développement opérationnelle

Budget validé et engagé

Passage M5→M6

MVP démontré et validé par les référents métier

Formation des agents pilotes réalisée

0 anomalie bloquante en recette fonctionnelle

Passage M7→M8

50 dossiers ATI traités sans incident majeur

KPIs pilote atteints : délai < 20 jours, dossiers complets > 70%

Satisfaction agents instructeurs > 70%

Passage M12 — Validation finale

100% des nouveaux dossiers ATI via PNPI

Disponibilité applicative > 99,5%

Formation 100% agents complétée

PCA/PRA testés et validés

11. INDICATEURS DE PERFORMANCE (KPIS)

KPIs Projet — Déploiement

| KPI | Cible M7 (pilote) | Cible M12 (généralisation) |
| --- | --- | --- |
| % agents formés | 80% (agents pilotes) | 100% |
| % dossiers ATI sur plateforme | 50% | 100% |
| Disponibilité applicative | > 99% | > 99,5% |
| Incidents bloquants ouverts | < 5 | 0 |

KPIs Métier — Performance

| KPI | Baseline actuelle | Cible M7 | Cible M12 |
| --- | --- | --- | --- |
| Délai moyen traitement ATI | 45–60 jours | < 25 jours | < 15 jours |
| Dossiers complets au 1er dépôt | ~35% | > 65% | > 80% |
| Traitement dans les délais SLA | Non mesuré | > 70% | > 90% |
| Traçabilité des décisions | 0% | 100% | 100% |
| Satisfaction opérateurs | Non mesurée | > 65% | > 80% |
| Satisfaction agents | Non mesurée | > 60% | > 75% |

KPIs Stratégiques — Impact

| KPI | Source | Fréquence |
| --- | --- | --- |
| Évolution rang B-READY (indicateur licences) | Banque Mondiale | Annuelle |
| Nombre d'ATI traités et validés | PNPI | Mensuelle |
| Économies générées vs statu quo | Audit interne | Semestrielle |
| Connexions interopérabilité activées | Équipe technique | Trimestrielle |
| Taux d'adoption utilisateurs | PNPI | Mensuelle |

12. GOUVERNANCE

12.1 Fréquence des instances

| Instance | Fréquence | Participants | Objet |
| --- | --- | --- | --- |
| COPIL Stratégique | Mensuel | Ministre/SG, Direction Programme, Lead Technique | Arbitrage stratégique, KPIs |
| Comité Opérationnel | Hebdomadaire | Direction Programme, PO, Lead Technique | Avancement, blocages |
| Revue Technique | Bi-hebdomadaire | Lead Technique, DevOps, QA | Architecture, code, tests |
| Revue KPI | Mensuelle | Direction Programme, PO, Data Analyst | Indicateurs, ajustements |

12.2 Modèle RACI

| Activité | Dir. Programme | Product Owner | Lead Technique | COPIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage et spécifications | A | R | C | I |
| Développement | C | I | A+R | I |
| Recette fonctionnelle | C | A+R | C | I |
| Mise en production | I | I | A+R | I |
| Formation agents | A | R | C | I |
| Décisions budgétaires | C | C | I | A |

R = Réalisateur | A = Approbateur | C = Consulté | I = Informé

13. CADRE LÉGAL ET CONFORMITÉ

13.1 Textes applicables

Loi n°009/2012 : Code des investissements du Gabon — cadre des agréments industriels

Loi n°025/2018 : Protection des données personnelles au Gabon

Stratégie Gabon Digital : Référentiel national de transformation numérique

Accords CEMAC : Harmonisation des procédures industrielles en Afrique centrale

RGPD : Applicable aux entreprises européennes opérant au Gabon

13.2 Travaux réglementaires à mener en parallèle

| Texte nécessaire | Objet | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Décret ou arrêté | Valeur juridique des agréments électroniques | CRITIQUE — avant M6 |
| Arrêté ministériel | Définition et valeur du Dossier Industriel Unique (DIU) | Haute — avant M8 |
| Convention inter-admin. | Cadre interopérabilité ANPI, DGI, Douanes | Moyenne — avant M10 |
| Circulaire | Obligation d'utilisation du PNPI pour tous les dépôts | CRITIQUE — avant M12 |

14. MATRICE DES RISQUES

| # | Risque | Prob. | Impact | Niveau | Mesure d'atténuation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Résistance au changement des agents | Haute | Critique | CRITIQUE | Plan change management dès M1, sponsors métiers, référents internes |
| R2 | Faible adoption des opérateurs | Moyenne | Majeur | ÉLEVÉ | Module assistance PME, accompagnement terrain, communication ciblée |
| R3 | Budget insuffisant ou non engagé | Moyenne | Critique | ÉLEVÉ | Phasage modulaire, co-financements extérieurs en parallèle |
| R4 | Connectivité insuffisante en provinces | Haute | Majeur | ÉLEVÉ | Mode offline-first, synchronisation différée, VSAT zones critiques |
| R5 | Changement politique ou administratif | Faible | Critique | ÉLEVÉ | Ancrage multi-acteurs, documentation exhaustive, transfert compétences |
| R6 | Risque cybersécurité / intrusion | Faible | Critique | MOYEN | MFA, audit, journalisation exhaustive, PRA/PCA, pentest régulier |
| R7 | Qualité insuffisante des données initiales | Haute | Modéré | MOYEN | Règles de validation strictes, module de migration des données |
| R8 | Dépendance fournisseur technologique | Moyenne | Modéré | MOYEN | Clauses de réversibilité, code open source, transfert compétences |
| R9 | Délai de mise en œuvre dépassé | Moyenne | Modéré | MOYEN | Méthode Agile, jalons intermédiaires, contingence 10% |
| R10 | Interopérabilité bloquée | Haute | Faible | FAIBLE | Architecture stubs — activation progressive — Phase 1 indépendante |

15. STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT TERRITORIAL

15.1 Approche par vagues (9 provinces)

| Vague | Période | Couverture | Justification |
| --- | --- | --- | --- |
| Vague 1 | M6–M8 | Libreville (Estuaire) | 80% des dossiers ATI — connectivité fibre — sièges sociaux |
| Vague 2 | M9–M10 | Port-Gentil + Franceville | Industrie pétrolière (Ogooué-Maritime) + minière (Comilog) |
| Vague 3 | M11–M12 | Oyem, Lambaréné, Mouila + provinces | Agroalimentaire, forêt, pêche — déploiement national complet |

15.2 Solutions pour les zones à connectivité limitée

Mode offline-first : L'application mobile des inspecteurs fonctionne sans connexion. Données synchronisées dès reconnexion.

Points d'accès dédiés : Points d'accès dédiés dans chaque chef-lieu provincial (mairies, agences ANPI locales).

Agents-relais : Formation d'agents-relais provinciaux capables d'assister les opérateurs au dépôt numérique.

16. DÉCISIONS ATTENDUES

À l'issue de la présentation de cette note, les décisions suivantes sont sollicitées :

| # | Décision | Responsable | Délai souhaité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Validation du lancement de la Phase 1 | Ministre / COPIL | J+15 |
| 2 | Validation de la gouvernance proposée | Secrétaire Général | J+15 |
| 3 | Validation de l'enveloppe budgétaire | Ministère des Finances | J+30 |
| 4 | Désignation du Directeur de Programme | Ministre | J+10 |
| 5 | Désignation des référents métiers | Directeurs Généraux | J+15 |
| 6 | Lancement des démarches de co-financement (BM/UE/AFD) | Direction Programme | J+30 |
| 7 | Lancement des travaux réglementaires (valeur juridique ATI numérique) | Dir. Juridique | J+30 |

CONCLUSION

Le PNPI n'est pas un projet de modernisation administrative parmi d'autres. C'est l'instrument qui transforme le Ministère de l'Industrie en institution de pilotage industriel de classe mondiale.

Réduit de 75% les délais d'agrément industriel en 12 mois

Élimine structurellement la corruption dans les processus d'agrément

Dote le Gabon d'une cartographie industrielle nationale — pour la première fois de son histoire

Affirme la souveraineté numérique gabonaise sur ses données industrielles stratégiques

Rejoint les nations africaines leaders de la gouvernance économique digitale

Les pays qui nous précèdent — Rwanda, Sénégal, Maroc, Côte d'Ivoire — ont prouvé que c'est possible. Le contexte de la Transition en fait le moment idéal. Les partenaires financiers sont prêts. Il ne manque que la décision.

| Souveraineté | Transparence | Performance |
| --- | --- | --- |

Document préparé par l'équipe projet PNPI — Version 2.0 — Février 2026
Ministère de l'Industrie et de la Transformation Locale — République Gabonaise